# Nova Support 개발 회의록

회의 일시: 2026년 7월 24일 14:00
참석자: 김개발, 이기획, 박보안, 최운영

# 1. 진행 현황

TXT 및 PDF 분석 기능 구현 완료

DOCX 분석 기능은 개발 완료 후 통합 테스트 진행 중

다중 파일 비교 분석 정상 동작 확인

채팅방별 파일 접근 검증 적용 완료

# 2. 결정 사항

DOCX는 Apache POI 기반으로 텍스트를 추출한다.

파일별 입력 길이는 20,000자, 전체 입력 길이는 60,000자로 제한한다.

사용자 원문 질문만 DB에 저장하고 문서가 포함된 프롬프트는 저장하지 않는다.

8월 10일까지 XLSX 분석 기능을 추가한다.

# 3. 미해결 항목

과거 메시지와 첨부파일을 연결하는 message_id 구조 미구현

암호가 설정된 DOCX 처리 정책 미확정

이미지형 PDF OCR 기능 미지원

대용량 문서 RAG 구조 미구현

# 4. 담당자 및 일정

김개발: DOCX 통합 테스트 - 7월 25일

이기획: 사용자 테스트 시나리오 작성 - 7월 28일

박보안: 파일 접근 권한 점검 - 7월 29일

최운영: 운영 로그 정책 검토 - 7월 31일

# 5. 테스트 질문

요구사항 문서와 회의록의 공통 내용을 정리해줘.

아직 완료되지 않은 기능과 담당 일정을 알려줘.

출시 목표일과 향후 확장 계획을 문서별 근거와 함께 설명해줘.